Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Agenda compartilhada | C | M | B | 1 |
| 2 | Valores pré-definidos | C | M | B | 1 |
| 3 | Alterar valores pré-definidos | U | B | B | 3 |
| 4 | Sistema WEB para consultas | I | M | M | 2 |
| 5 | Gestão de perfis de usuário | U | A | M | 3 |
| 6 | Status de eventos | I | B | B | 2 |
| 7 | Histórico de eventos | U | B | B | 3 |
| 8 | Lista de eventos futuros | C | A | M | 1 |
| 9 | Layout por tipo de evento | C | A | M | 1 |
| 10 | Controle de entrada de caixa | I | M | B | 2 |
| 11 | Controle de saída de caixa | I | M | B | 2 |
| 12 | Relatório de caixa | I | M | B | 2 |
| 13 | Contatos parceiros | U | B | B | 3 |
| 14 | Selecionar tipo de evento | C | M | M | 1 |
| 15 | Selecionar quantidade de convidados | C | B | B | 1 |
| 16 | Selecionar produtos/serviços contratados | C | B | B | 1 |
| 17 | Inserir observações | I | M | M | 1 |
| 18 | Gerar contrato (Cliente) | U | A | A | 3 |
| 19 | Cancelamento de evento | C | M | M | 1 |
| 20 | Alterações de data/horário | C | A | M | 1 |
| 21 | Alterações de produtos/serviços | C | A | M | 1 |
| 22 | Alterações da quantidade de convidados | C | A | M | 1 |
| 23 | Alterações do tipo de evento | C | A | M | 1 |
| 24 | Alterações de valores | C | A | M | 1 |
| 25 | Inserir planejamento do evento | U | B | B | 3 |
| 26 | Inserir ficha planejamento musical | U | B | B | 3 |
| 27 | Calcular valor para cliente | C | A | M | 1 |
| 28 | Inserir novos produtos/serviços | I | M | M | 2 |
| 29 | Listar produtos/serviços disponíveis | I | M | M | 2 |
| 30 | Inserir novo tipo de evento | I | M | M | 2 |
| 31 | Valores recebidos parcialmente | I | A | M | 2 |
| 32 | Calcular pagamentos (parceiros) | C | A | A | 1 |
| 33 | Notificações data/horários | C | A | M | 1 |
| 34 | Notificações eventos Contratados | C | M | M | 1 |
| 35 | Notificações de alterações | C | M | M | 1 |
| 36 | Notificações de próximos eventos | C | M | M | 1 |
| 37 | Disponibilizar planejamento do evento | I | M | M | 1 |
| 38 | Disponibilizar planejamento musical | I | M | M | 1 |
| 39 | Feedback de clientes | U | B | B | 1 |